**2e financiële afwijkingenrapportage 2020**

|  |
| --- |
| PROGRAMMA/ TAAKVELD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Ruimtelijke ordening  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  Wonen en bouwen | | |

Onderwerp: Implementatie VTH-systeem omgevingswet

Betreft: Fcl/Ecl 48100110-34420

Oorzaak afwijking:

In 2020 heeft de gemeente Uden, samen met de gemeente Landerd, zich aangesloten bij een aanbesteding voor een nieuw VTH-systeem. Deze aanbesteding is uitgevoerd door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De leverancier Genetics gaat het systeem PowerBrowser leveren.

Met de implementatiewerkzaamheden wordt in 2020 een start gemaakt. Begin 2021 is het systeem beschikbaar voor oefendoeleinden. Vervolgens wordt het systeem in 2021 gereed gemaakt voor gebruik door de gemeenten Maashorst i.o. per 1 januari ’22. Hierbij wordt rekening gehouden met de koppelingen van het systeem met de ICT-infrastructuur van de nieuwe gemeente.

De structurele uitgaven betreffen de licentie voor het gebruik van de software. Deze licentie gaat pas in op het moment dat de applicatie is geïmplementeerd en door de opdracht is geaccepteerd. Deze acceptatie vindt niet meer plaats in 2020. Er zijn in 2020 dus geen licentiekosten te verwachten. Wel heeft aanbesteding plaatsgevonden en vallen de jaarlijkse kosten lager uit waardoor € 10.600 structureel kan vrijvallen

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

**(in euro’s)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| V 43.600 | V 10.600 | V 10.600 | V 10.600 | V 10.600 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

**(in euro’s)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |